VERTEXORBIS

TECHNOLOGIES

《VertexOrbis 官方網站建置企劃書 v1.0》

Official Website Build Plan

AI • Cloud • Automation

Domain
https://vertexorbis.com

Primary business email
business@vertexorbis.com

版本：v1.0  |  日期：2026-09-30  |  狀態：建置基準

# 文件控制

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 文件名稱 | VertexOrbis 官方網站建置企劃書 |
| 版本 | v1.0 |
| 網站網域 | vertexorbis.com |
| 品牌名稱 | VertexOrbis Technologies |
| 主要聯絡信箱 | business@vertexorbis.com |
| 網站語言 | 英文為主；未來可擴充繁體中文 |
| 部署平台 | Cloudflare Pages / Workers（依功能需求） |
| 文件用途 | 提供 AI Agent、前端工程師與部署流程作為單一建置基準 |

基準來源 本企劃以既有 VertexOrbis 英文首頁原型為基礎，保留其 AI、Cloud、Automation、Solutions、Capabilities、About 與 Contact 等核心內容，並補齊正式網站建置所需的技術、部署、安全、SEO 與驗收規格。

# 目錄

1. 專案摘要與建置目標

2. 品牌定位與目標受眾

3. 網站資訊架構與頁面內容

4. 視覺設計規範

5. 技術架構與 Cloudflare 部署

6. 網域、Email 與 DNS 邊界

7. 安全、API Token 與 Secrets 管理

8. SEO、可及性與效能

9. 測試、驗收與上線標準

10. 建置里程碑與交付物

11. AI Agent 執行規格

附錄 A. 專案檔案結構

附錄 B. 官網英文文案基準

# 1. 專案摘要與建置目標

VertexOrbis Technologies 將以「AI • Cloud • Automation」作為核心品牌定位，建立一個專業、可信任、可持續擴充的科技公司官網。第一階段以一頁式官方形象網站為主，重點不是堆疊大量功能，而是快速建立企業級的線上門面、可信度與合作入口，並為未來 SaaS、AI Agent、雲端服務與數位解決方案預留成長空間。

## 1.1 第一階段目標

讓 vertexorbis.com 成為正式可公開瀏覽的公司網站，具備 HTTPS、穩定部署與一致品牌呈現。

清楚說明 VertexOrbis 的定位、能力與服務範圍：AI 系統、智慧 Agent、Cloud & Deployment、Automation & Integration。

建立可信任的商務聯絡入口 business@vertexorbis.com，並與既有 Cloudflare Email Routing 相容。

支援 Cloudflare Pages 自動部署，讓 AI Agent 可在授權範圍內更新網站。

維持簡單、快速、低成本：MVP 以純前端靜態網站為主，不引入不必要的資料庫或伺服器。

## 1.2 非目標

第一版不建置會員登入、付款、後台 CMS 或完整 CRM。

第一版不蒐集敏感個資，不需要資料庫。

第一版不宣稱尚未實際提供或未能證明的客戶案例、認證、合作夥伴或營收數據。

# 2. 品牌定位與目標受眾

## 2.1 品牌定位

| 元素 | 規格 |
| --- | --- |
| 品牌名稱 | VertexOrbis Technologies |
| 核心標語 | AI • Cloud • Automation |
| 主訴求 | Technology built for what comes next. |
| 品牌語氣 | 專業、理性、前瞻、可信、避免誇大 |
| 品牌屬性 | AI-first / Cloud-ready / API-driven / Future-ready |
| 定位範圍 | AI 系統、智慧 Agent、雲端部署、API 整合、自動化、SaaS 與數位解決方案 |

## 2.2 主要目標受眾

中小企業與新創團隊：尋求 AI 導入、流程自動化、雲端部署或 API 整合。

合作夥伴與供應商：需要快速確認品牌、技術方向與商務聯絡方式。

AI / SaaS 潛在客戶：評估未來 AI 助理、Agent、分析與數位產品合作。

平台或方案審核方：需要確認網域、公司品牌與業務用途的一致性。

# 3. 網站資訊架構與頁面內容

第一階段採 One-page Corporate Website。首頁即完整呈現公司定位與服務，使用錨點導覽降低維護成本並提高行動裝置體驗。

## 3.1 主導覽

| 導覽 | 錨點 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| Solutions | #solutions | 說明核心服務 |
| Capabilities | #capabilities | 呈現技術能力與未來延展性 |
| About | #about | 說明 VertexOrbis 定位與長期方向 |
| Contact | #contact | 提供商務聯絡方式 |

## 3.2 區塊規格

| 區塊 | 功能 | 核心內容 |
| --- | --- | --- |
| Hero | 第一屏建立專業科技品牌印象。 | AI • Cloud • Automation；Technology built for what comes next.；CTA: Explore Solutions / Email |
| Solutions | 將服務拆成可理解的三大方向。 | AI & Intelligent Agents；Cloud & Deployment；Automation & Integration |
| Brand Proof / Stats | 用非誇大型能力標籤建立可信度。 | AI-first；Cloud-ready；API-driven；Future-ready |
| Capabilities | 明確列出可承接的技術工作。 | AI assistants / Agents；API-first design；Workflow automation；Rapid prototyping；Scalable architecture |
| About | 說明 VertexOrbis 是一個長期發展的科技品牌/initiative。 | Practical applications of AI, cloud computing and automation. |
| Contact | 提供最短轉換路徑。 | business@vertexorbis.com；商務合作與未來協作 |
| Footer | 建立正式網站收尾。 | Copyright + AI • Cloud • Automation |

## 3.3 文案原則

使用具體技術能力描述，不使用「全球領導者」「最佳」「第一」等無法證明的宣稱。

避免虛構客戶、團隊規模、辦公地址、合作夥伴或獎項。

公司法定名稱、公司登記資訊若未確認，不應在網站上自動生成或猜測。

服務內容可描述「focuses on」「develops」「supports」等中性、可驗證的方向。

# 4. 視覺設計規範

## 4.1 設計方向

整體採深色科技感，但保持企業網站的乾淨、克制與可讀性。避免過度霓虹、複雜 3D 或會拖慢首屏載入的動畫。

| 元素 | 建議 |
| --- | --- |
| 主背景 | 深海軍藍 / 深黑藍（例：#07111F） |
| 主色 | 科技藍（例：#2563EB） |
| 強調色 | 青藍 / Cyan（例：#22D3EE） |
| 輔助色 | Teal（例：#14B8A6） |
| 字體 | Inter / system sans-serif；中文備援 Noto Sans TC |
| 卡片 | 低對比邊框、輕陰影、圓角 16–20px |
| 圖像 | 抽象 AI network、cloud infrastructure、automation flow；優先 SVG |
| 動效 | 僅 hover、淡入、微位移；尊重 prefers-reduced-motion |

## 4.2 RWD

Desktop：最大內容寬度約 1180–1240px；Hero 可採 2 欄。

Tablet：服務卡 2 欄或自適應；導航可縮短。

Mobile：單欄；CTA 全寬或易觸控；正文不得小於 16px。

# 5. 技術架構與 Cloudflare 部署

## 5.1 MVP 技術選型

| 層 | 選型 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| Frontend | HTML5 + CSS3 + 少量 Vanilla JavaScript | 零依賴、載入快、維護簡單 |
| Hosting | Cloudflare Pages | 全球 CDN、HTTPS、自訂網域、低維護 |
| DNS | Cloudflare DNS | 網域已由 Cloudflare 管理 |
| Email | Cloudflare Email Routing | 公司信箱收信轉寄，不與網站部署耦合 |
| Assets | SVG / WebP / AVIF | 體積小、適合高解析與行動裝置 |
| Future API | Cloudflare Workers（需要時才加入） | 表單、API Proxy、輕量後端 |

## 5.2 建議架構

Browser
  │ HTTPS
  ▼
Cloudflare Edge / CDN
  │
  ├─ vertexorbis.com → Cloudflare Pages → Static HTML/CSS/JS/Assets
  │
  ├─ DNS → Cloudflare DNS
  │
  └─ Email MX → Cloudflare Email Routing → Destination Gmail

## 5.3 部署流程

建立 Cloudflare Pages project：建議 project name = vertexorbis。

部署網站檔案並取得 pages.dev 預覽網址。

完成頁面 QA 後，將 vertexorbis.com 加入 Custom Domain。

確認 Cloudflare 自動建立或提示所需 DNS 記錄。

HTTPS 狀態正常後，進行正式驗收。

# 6. 網域、Email 與 DNS 邊界

網站與 Email 共用 vertexorbis.com，但兩者由不同 DNS 記錄支援。部署網站時不得刪除或覆蓋 Cloudflare Email Routing 所需的 MX / TXT 記錄。

| 項目 | 規則 |
| --- | --- |
| Website | vertexorbis.com / www.vertexorbis.com 指向 Pages 或指定來源 |
| Email | business@vertexorbis.com 等由 Email Routing 轉寄 |
| MX | 不得為了網站部署而刪除 Email Routing MX |
| SPF / DKIM | 保留 Cloudflare Email Routing 既有設定 |
| Catch-all | 若已啟用，保持不變，除非使用者明確要求修改 |
| DNS 變更原則 | 只修改建立網站所必需的記錄；執行前讀取現況；不可全量覆寫 zone |

重要 AI Agent 在自動部署時，必須把「網站 DNS」與「郵件 DNS」視為不同資產。任何變更 MX、SPF、DKIM 或 Email Routing 的操作都需要額外明確授權。

# 7. 安全、API Token 與 Secrets 管理

## 7.1 最小權限原則

AI Agent 僅取得完成網站部署所需的最小 Cloudflare 權限。建議 API Token 限定特定 Account 與 vertexorbis.com Zone，不使用 Global API Key。

| 權限 | 用途 | 是否必要 |
| --- | --- | --- |
| Account → Cloudflare Pages → Edit/Write | 建立/更新 Pages project 與 deployment | 必要 |
| Zone → DNS → Edit/Write | 綁定自訂網域或調整必要 DNS | 建議；若人工綁定可不給 |
| Billing / Account Settings / API Tokens | 與網站建置無關 | 禁止 |
| All Zones DNS Write | 權限過大 | 禁止 |

## 7.2 Secrets 傳遞

API Token 不寫入 HTML、JavaScript、Git repository、README、聊天公開內容或網站原始碼。

以環境變數或 Secret Store 提供，例如 CLOUDFLARE_API_TOKEN。

完成一次性建置後可旋轉或撤銷 Token；長期使用則應定期輪替。

任何部署 log 不得完整輸出 Token。

## 7.3 建議環境變數

CLOUDFLARE_API_TOKEN=<secret>
CLOUDFLARE_ACCOUNT_ID=<account_id>
CLOUDFLARE_ZONE_ID=<optional>
CLOUDFLARE_PROJECT_NAME=vertexorbis
CLOUDFLARE_DOMAIN=vertexorbis.com

# 8. SEO、可及性與效能

## 8.1 SEO 基準

Title：VertexOrbis Technologies | AI, Cloud & Automation。

Meta description：清楚描述 AI systems, cloud infrastructure, automation and digital solutions。

Canonical URL：https://vertexorbis.com/。

Open Graph / Twitter Card 基本 metadata。

robots.txt 允許正常索引；產生 sitemap.xml（即使第一版僅首頁亦可）。

結構化資料可使用 Organization，但公司地址、電話等未確認欄位不得虛構。

## 8.2 Accessibility

所有圖片有具意義的 alt text；純裝飾圖使用空 alt。

文字/背景對比達 WCAG AA 基本標準。

可用鍵盤操作導覽與 CTA。

焦點狀態可見；語意化 heading 層級正確。

支援 prefers-reduced-motion。

## 8.3 Performance

| 指標 | MVP 目標 |
| --- | --- |
| Lighthouse Performance | ≥ 90（一般寬頻/行動情境下） |
| Accessibility | ≥ 90 |
| Best Practices | ≥ 90 |
| SEO | ≥ 90 |
| 圖片 | 優先 SVG / WebP / AVIF，避免未壓縮大圖 |
| JavaScript | 保持最少；非必要第三方 script 不加入 |

# 9. 測試、驗收與上線標準

## 9.1 功能驗收

https://vertexorbis.com 可正常開啟且憑證有效。

www（若啟用）能正確導向 canonical domain。

所有主導覽錨點可用。

business@vertexorbis.com mailto 連結正確。

Mobile / Tablet / Desktop 無橫向溢出或文字裁切。

Email Routing 未因網站部署失效。

404 / 不存在資源不暴露敏感資料。

## 9.2 瀏覽器與裝置

至少以最新版 Chrome、Safari、Edge 驗證；iPhone Safari 與一般 Android Chrome 必須確認首頁、導覽與 CTA。

## 9.3 上線前安全檢查

HTML/JS 不包含 API Token、Account ID 以外的敏感 secrets。

Cloudflare Token 權限與資源範圍符合最小權限原則。

沒有將測試用管理網址、暫存檔或 .env 部署到公開網站。

# 10. 建置里程碑與交付物

| 階段 | 工作 | 交付 |
| --- | --- | --- |
| M1｜設計確認 | 品牌文案、色彩、資訊架構 | 確認版企劃書 + 文案 |
| M2｜前端建置 | HTML/CSS/JS、SVG assets、RWD | 可本機預覽網站 |
| M3｜Cloudflare 部署 | 建立 Pages project、部署 preview | pages.dev 預覽網址 |
| M4｜網域綁定 | vertexorbis.com custom domain、DNS 驗證 | 正式 HTTPS 網站 |
| M5｜QA / SEO | 跨裝置、Lighthouse、metadata、連結檢查 | 驗收報告 / 修正版 |
| M6｜交付 | 原始碼、部署說明、Secrets 指引 | Production-ready v1.0 |

## 10.1 最終交付檔案

index.html

styles.css

assets/logo.svg

assets/hero-tech.svg

assets/ai-agents.svg

assets/cloud-infrastructure.svg

assets/automation.svg

robots.txt

sitemap.xml

README.md（部署與維護說明）

# 11. AI Agent 執行規格

以下內容可直接作為交付給具備 Cloudflare API 權限之 AI Agent 的建置任務。

AI 執行指令（核心） 請建立並部署 VertexOrbis Technologies 官方網站。以本企劃書為單一規格來源；部署到 Cloudflare Pages，project name 使用 vertexorbis，完成後綁定 https://vertexorbis.com。不得修改與 Email Routing 相關的 MX/SPF/DKIM 記錄，不得輸出或提交 API Token，不得虛構公司法定資訊、客戶案例或合作夥伴。先建立 preview，通過基本 RWD、連結、SEO、Lighthouse 與 DNS 檢查後再切到正式網域。

## 11.1 AI 執行步驟

讀取現有專案與 Cloudflare 環境變數，驗證 Account / Zone / Token 權限。

若 Pages project 不存在則建立；若已存在則更新，不重複建立同名專案。

依附錄文案完成 responsive 靜態網站，並在本地或 preview 驗證。

部署至 Cloudflare Pages，記錄 deployment URL。

讀取 vertexorbis.com 現有 DNS；只新增/修改網站所需記錄。

綁定 custom domain，確認 HTTPS Active。

驗證 Email Routing 仍為正常狀態；不可修改郵件記錄。

執行 Lighthouse / link check / responsive smoke test。

輸出簡短部署報告：Pages project、正式 URL、變更的 DNS、驗收結果；不得輸出 secrets。

## 11.2 停止條件

遇到需要修改 MX、SPF、DKIM 或 Email Routing 時，停止並要求人工確認。

遇到 Cloudflare API 回覆權限不足時，不擴權限、不使用 Global API Key；回報缺少的最小權限。

遇到法定公司名稱、地址、電話、統編、客戶案例等未提供資訊時，以省略或 placeholder 規格處理，不自行捏造。

# 附錄 A. 建議專案檔案結構

vertexorbis/
├─ index.html
├─ styles.css
├─ robots.txt
├─ sitemap.xml
├─ README.md
└─ assets/
   ├─ logo.svg
   ├─ hero-tech.svg
   ├─ ai-agents.svg
   ├─ cloud-infrastructure.svg
   └─ automation.svg

# 附錄 B. 官網英文文案基準

| 位置 | 文案 |
| --- | --- |
| Hero kicker | AI • Cloud • Automation |
| Hero headline | Technology built for what comes next. |
| Hero body | VertexOrbis Technologies develops practical approaches to AI systems, cloud infrastructure, automation and digital operations — designed for modern teams and future-ready businesses. |
| Solutions heading | Practical technology, designed to scale. |
| Solutions intro | We focus on useful systems that connect intelligence, infrastructure and automation — with flexibility for future products and services. |
| AI service | AI & Intelligent Agents — Assistants, multi-step agents, retrieval systems and AI-powered workflows for knowledge work, operations and customer-facing applications. |
| Cloud service | Cloud & Deployment — Cloud-native architecture, containerized services, APIs and deployment patterns designed for reliability, maintainability and growth. |
| Automation service | Automation & Integration — Connecting systems, data and business tools to streamline repetitive work and create more efficient digital operations. |
| Capabilities heading | A flexible foundation for future products. |
| About heading | Built with a long-term view. |
| About body | VertexOrbis Technologies is an emerging technology initiative focused on practical applications of artificial intelligence, cloud computing and automation. The goal is simple: turn new technology into useful systems people can actually use. |
| Contact heading | Let’s build what’s next. |
| Contact body | For business inquiries, partnerships and future collaboration. |
| Contact email | business@vertexorbis.com |

# 版本備註

v1.0 為第一階段正式建置基準。後續若加入中文版本、表單、CMS、AI demo、客戶入口、SaaS 產品頁或 API 文件，應以 v1.x / v2.0 方式增修，並保留本版對品牌、DNS、Email Routing 與 Secrets 的安全邊界。